Утверждаю:

Директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

__________________- Т.Н. Курбацкая

«    » __________________2017г

План мероприятий

по обеспечению безопасности персональных данных в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |
| 1 | Создание комиссии по организации, проведению и контролю мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных (далее – Комиссия), обрабатываемых в структурных подразделениях: ОСОД, СОСМОД, ОССО, СОО, ОПБН, ОРДП Определение должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных | Заместитель директора | до 09.01.2017г |  |
| 2 | Определение мест, условий и порядка накопления, хранения, передачи и уничтожения бумажных носителей персональных данных | Заведующие отделениями | 01.02.2017 |  |
| 3 | Определение перечня технических средств, в которых осуществляется обработка персональных данных | Комиссия, | 01.02.2017 |  |
| 4 | Определение перечня информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн), осуществляющих автоматизированную обработку персональных данных, и автоматизированных систем, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации. Разработка перечня персональных данных, подлежащих защите | Комиссия Комиссия | 01.02.2017 |  |
| 2. Общие мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных и мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации |
| 1 | Анализ условий обработки персональных данных для определения необходимости получения согласия субъектов персональных данных на обработку своих персональных данных | Заместитель директора | По плану |  |
| 2 | Оформление письменного согласия на обработку персональных данных: сотрудников; сторонних лиц | Заведующие, специалисты отделений | Постоянно перед осуществлением обработки персональных данных |  |
| 3 | Определение мест хранения персональных данных (материальных носителей), обрабатываемых без использования средств автоматизации, с обеспечением раздельного хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях | Заместитель директора | 26.11 |  |
| 4 | Определение перечня должностных лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации либо имеющих к ним доступ | Заведующие, специалисты отделений | 09.01.2017 |  |
| 3. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных |
| 1 | Проведение классификации ИСПДн: определение категории персональных данных обрабатываемых в ИСПДн; определение объема обрабатываемых персональных данных (количества субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются в каждой из ИСПДн); установление классов ИСПДн; оформление актов классификации | Комиссия | 1 квартал |  |
| 2 | Разработка и утверждение списка лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения служебных обязанностей | Заведующие, специалисты отделений | 1 квартал |  |
| 3 | Оформление и регистрация журнала учета допуска к работе пользователей в ИСПДн с указанием логических имен пользователей, а также перечня информационных ресурсов, к которым пользователи допущены | Заведующие, специалисты отделений | 10.01.2017 |  |
| 4 | Разработка для каждой ИСПДн частной модели угроз, содержащей систематизированный перечень угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, а также оценку актуальности каждой из угроз | Комиссия, Заведующие, специалисты отделений | 2 квартал |  |
| 5 | Разработка и утверждение положения, определяющего организацию и порядок проведения работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, включающего в себя: общий порядок организации работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн; организационную структуру системы обеспечения безопасности персональных данных; обязанности должностных лиц, эксплуатирующих ИСПДн, в части обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн; порядок предоставления информации органам государственной власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам; порядок разбирательства и составления заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации и нарушения порядка предоставления персональных данных, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений; порядок приостановки предоставления персональных данных в случае обнаружения нарушений порядка их предоставления; порядок обучения администраторов средств (систем) защиты информации, в том числе средств антивирусной защиты, и первичного инструктажа пользователей; правила парольной защиты; правила антивирусной защиты; порядок контроля за соблюдением условий использования средств защиты информации | Комиссия | 1 квартал |  |
| 6 | Разработка и утверждение инструкции по порядку резервирования и восстановления персональных данных, включающей в себя: перечень должностных лиц, ответственных за проведение резервирования; места, порядок хранения и выдачи носителей зарезервированной информации; порядок восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие НСД к ним; порядок восстановления работоспособности технических средств, а также общесистемного и прикладного программного обеспечения ИСПДн вследствие сбоев или несанкционированного воздействия | Комиссия | 2 квартал |  |
| 7 | Настройка средств защиты информации от НСД в соответствии с методами и способами защиты информации в зависимости от класса ИСПДн, утвержденными приказом ФСТЭК России от 5 февраля 2010 г. № 58 |  |  |  |